Договор № ___________

об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям

(для заявителей - юр. лиц и ИП с присоединяемой мощностью свыше 15 и до 100кВт включительно)

г. Саранск                                                "___" __________ 2010 г.

Закрытое акционерное Общество – техническая фирма «Ватт», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального директора Фомина В. К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Заявитель», в лице ________________, действующ___ на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора. Общие положения

1.1. В соответствии с условиями Договора стороны обязуются выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта Заявителя: ____________________, расположенного по адресу: ________________ (далее по тексту - Объект) к электрическим сетям Сетевой организации в пределах максимальной заявленной мощности ______ кВт на уровне напряжения ____ кВ по __ категории надежности электроснабжения, а Заявитель обязуется оплатить технологическое присоединение.

1.2. Деятельность сторон осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора и техническими условиями (далее по тексту - ТУ), разрабатываемыми Сетевой организацией, являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).

2. Существенные условия

2.1. По Договору существенными условиями являются:

2.1.1. Мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя:

  - подготовку Сетевой организацией ТУ;

  - разработку Сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

  - разработку Заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

  - выполнение ТУ Заявителем и Сетевой организацией;

  - проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;

  - осмотр (обследование) Сетевой организацией присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта при участии Заявителя;

  - осуществление Сетевой организацией фактического присоединения Объекта к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

2.1.2. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению определены в разделе 3 Договора.

2.1.3. Срок осуществления сторонами мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с момента заключения Договора.

2.1.4. Ответственность сторон за несоблюдение установленных Договором сроков исполнения своих обязательств предусмотрена в разделе 6 Договора.

2.1.5. Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон предусмотрен в разделе 7 Договора.

2.1.6. Размер, порядок и сроки внесения Заявителем платы за технологическое присоединение определены в разделе 5 Договора.

2.1.7. Порядок взаимодействия сторон при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности определен в разделе 8 Договора.

3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий

по технологическому присоединению

3.1. Сетевая организация обязуется:

- направить Заявителю заполненный и подписанный ею проект Договора в двух экземплярах и ТУ в течение 30 дней с даты получения Заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (далее по тексту - Заявка);

- подать заявку на технологическое присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств Объекта Заявителя в вышестоящую сетевую организацию;

- заключить и исполнить договор технологического присоединения с вышестоящей сетевой организацией;

- согласовать представленную Заявителем проектную документацию по выполнению ТУ или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием сроков их устранения;

- выполнить требования ТУ в части обязательств, возлагаемых на Сетевую организацию, при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по Договору;

- осуществить проверку выполнения Заявителем ТУ и в случае необходимости представить предложения по устранению выявленных замечаний;

- после получения своевременно направленного Заявителем уведомления о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта провести осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта;

- в течение 7 рабочих дней с момента проведения осмотра направить Заявителю для подписания оформленный со своей стороны Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон в двух экземплярах;

- после получения подписанного Заявителем Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон направить Заявителю для подписания оформленный со своей сторон Акт об осуществлении технологического присоединения в двух экземплярах;

- в течение 15 рабочих дней после подписания Заявителем Акта об осуществлении технологического присоединения осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта к электрическим сетям Сетевой организации и фактическую подачу напряжения и мощности.

3.2. Заявитель обязуется:

  - подписать оба экземпляра проекта Договора в течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией проекта Договора и направить 1 экземпляр Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Договор. В случае ненаправления Заявителем подписанного проекта Договора либо мотивированного отказа от его подписания ранее поданная им Заявка аннулируется;

  - не изменять заявленную к присоединению мощность, указанную в Заявке;

  - оплатить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта к электрическим сетям Сетевой организации в соответствии с разделом 5 Договора;

  - с привлечением проектной организации, имеющей свидетельство СРО, разработать и представить на согласование Сетевой организации проектную документацию на технологическое присоединение, отвечающую требованиям нормативно-технической документации и ТУ;

  - при получении от Сетевой организации мотивированных замечаний к проектной документации внести изменения/дополнения в указанную проектную документацию и в течение 10 рабочих дней с момента изменения направить проектную документацию на повторное согласование Сетевой организации;

  - сдать Сетевой организации результат работ по выполнению ТУ, для чего в срок не позднее 5 рабочих дней до даты сдачи, направить уведомление о дате, времени и месте проведения проверки выполнения ТУ, и в случае необходимости устранить указанные Сетевой организацией замечания к качеству выполнения ТУ;

  - своевременно направить Сетевой организации уведомление о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта;

  - обеспечить доступ Сетевой организации к энергопринимающим устройствам Объекта и участие своего уполномоченного представителя при выполнении Сетевой организацией действий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Объекта к электрическим сетям Сетевой организации. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был уведомлен надлежащим образом, является основанием для перенесения Сетевой организацией сроков выполнения работ по фактическому присоединению;

  - в течение 3 рабочих дней с момента получения подписать и вернуть Сетевой организации 1 подписанный экземпляр Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности;

  - в течение 3 рабочих дней с момента получения подписать и вернуть Сетевой организации 1 подписанный экземпляр Акта об осуществлении технологического присоединения.

4. Права сторон

4.1. Сетевая организация вправе:

  - осуществлять беспрепятственный доступ к электроустановкам Заявителя в присутствии его представителя для проверки выполнения ТУ;

  - в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае, если Заявитель до истечения срока, установленного п.п. 2.1.3. Договора, не исполнил обязательства по оплате, либо не приступил к исполнению обязательств, предусмотренных ТУ;

  - корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Объекта к электрическим сетям Сетевой организации вследствие просрочки Заявителем сроков выполнения своих обязательств по Договору;

  - в случае изменения  Заявителем заявленной к присоединению мощности, указанной в Заявке, в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возврата Заявителю внесенной оплаты.

4.2. Заявитель вправе:

  - запрашивать у Сетевой организации пояснения по выданным ТУ;

  - отказаться от выполнения условий Договора в порядке, указанном в п. 9.2. Договора, а также в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в Договоре.

5. Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов

  - Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта определяется по формуле:

Птп = Пнтв + Пум (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

Пнтв – плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО - ТФ «Ватт» при наличии технической возможности технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением РЭК РМ от 28 декабря 2009 г. № 62 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2010 год» и составляет:

Пнтв = 47,92 Х N Х 2 = руб. (без НДС),

Пнтв с НДС 18% = руб.,

где:

47,92 – ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО - ТФ «Ватт» при наличии технической возможности технологического присоединения, руб/кВт (без НДС);

N – величина присоединяемой мощности, указанная в Заявке, кВт;

2 – коэффициент, учитывающий категорию надежности электроснабжения.

Пум - плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» (увеличение максимальной мощности) определяется в соответствии с Постановлением РЭК РМ от 28 декабря 2009 г. № 62 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2010 год» и составляет:

Пум = 94,64 Х N Х 2 = руб. (без НДС),

Пум с НДС 18% = руб.,

где:

94,64 – ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» (увеличение максимальной мощности), руб/кВт (без НДС);

N - величина присоединяемой мощности, кВт;

2 – коэффициент, учитывающий категорию надежности электроснабжения.

  - Плата за технологическое присоединение вносится Заявителем в течение 30 календарных дней после подписания Договора.

  - Платежи осуществляются Заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в Договоре с указанием назначения платежа, либо любым другим способом, не запрещенным действующим законодательством.

  - В случае изменения РЭК РМ ставок платы за технологическое присоединение при наличии технической возможности технологического присоединения стороны оформляют дополнительное соглашение об изменении п. 5.1. Договора в соответствии с Постановлением РЭК РМ.

6. Ответственность сторон

за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Сторона по Договору при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.

- В случае одностороннего отказа Заявителя от исполнения условий Договора с Заявителя взимается неустойка в размере фактических затрат Сетевой организации, связанных с оказанием услуг по Договору.

- Факт расторжения Договора оформляется Соглашением о расторжении Договора, в котором определяется размер фактических затрат Сетевой организации, подлежащий компенсации Заявителем.

- Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора и препятствующими его выполнению.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно в письменном виде за подписью уполномоченных лиц уведомить другую сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств.

В этих случаях сроки выполнения сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течении которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7. Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон

  - Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон осуществляется путем подписания сторонами Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Граница балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон устанавливается в точке технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта к электрическим сетям Сетевой организации.

8. Порядок взаимодействия сторон при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности

  - Заявитель, в отношении которого были осуществлены мероприятия по фактическому присоединению к электрическим сетям Сетевой организации и внесший плату за технологическое присоединение в полном объеме, в течение 5 лет с даты фактического присоединения энергопринимающих  устройств Объекта вправе направить Сетевой организации Требование о возврате денежных средств, ранее им уплаченных по Договору, за объем невостребованной присоединенной мощности при условии соответствующего уменьшения объема присоединенной мощности в отношении энергопринимающих устройств Объекта Заявителя.

  - В Требовании о возврате денежных средств Заявитель должен указать сведения, предусмотренные п. 45 раздела VI Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861) (с изменениями от 31 августа 2006 г., 21 марта 2007 г., 14 февраля, 21 апреля 2009 г.) (далее по тексту – Правила технологического присоединения).

  - К Требованию о возврате денежных средств Заявителем прилагаются документы, предусмотренные п. 46 раздела VI Правил технологического присоединения.

  - В течение 30 дней с даты получения от Заявителя Требования о возврате денежных средств и документов, указанных в п. 8.3. Договора, Сетевая организация осуществляет проверку достоверности указанных в них сведений.

  - В случае подтверждения достоверности сведений, указанных в Требовании о возврате денежных средств и представленных документах, Сетевая организация обязана в течении 30 дней с даты получения данных документов направить Заявителю подписанные ею скорректированные исключительно с учетом уменьшения объема присоединенной и максимальной мощности энергопринимающих устройств на объем невостребованной присоединенной мощности, указанный в Требовании о возврате денежных средств, следующие документы:

1) ТУ;

2) Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

3) Акт об осуществлении технологического присоединения.

  - В течении 15 рабочих дней с даты поступления в Сетевую организацию подписанных Заявителем ТУ, Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон, Акта об осуществлении технологического присоединения, Сетевая организация обязана перечислить сумму ранее уплаченных Заявителем по Договору денежных средств (без учета налогов) за объем невостребованной присоединенной мощности по реквизитам, указанным Заявителем в Требовании о возврате денежных средств.

  - В случае указания недостоверных сведений либо отсутствия всех сведений, предусмотренных п. 8.2. Договора, в представленных Заявителем документах, Сетевая организация направляет Заявителю мотивированный отказ в возврате денежных средств в 30-дневный срок с даты получения указанных документов.

9. Порядок разрешения споров

  - Споры, связанные с исполнением Договора, урегулируются сторонами в претензионном порядке.

  - Неурегулированные в претензионном порядке споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия договора

  - Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра Договора в Сетевую организацию и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям, установленным законом или Договором. В случаях одностороннего отказа от Договора, когда такой отказ предусмотрен законом или условиями Договора, сторона, расторгающая договор, обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

  - Стороны имеют право исполнить свои обязательства по Договору досрочно.

11. Особые условия

- Создаваемое сторонами при исполнении условий Договора движимое и недвижимое имущество является собственностью стороны, создавшей это имущество, с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации.

12. Заключительные положения

  - Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

  - При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязуются письменно уведомить друг друга в случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов, смены руководства, реорганизации, ликвидации и при иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

  - Передача прав и обязанностей Заявителя по Договору третьему лицу осуществляется с письменного согласия Сетевой организации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и обязательны для исполнения сторонами.

- Приложения к Договору

- Приложение № 1: Технические условия на технологическое присоединение № __________ от «___» _________ 20___ г.

14. Адреса и реквизиты сторон

Сетевая организация

ЗАО – ТФ «Ватт»

430007, РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 93

ИНН: 1325002676

КПП: 132801001

р/с: 40702810539010100157

к/с: 30101810100000000615

в Мордовском отд. № 8589 АСБ РФ (ОАО)

БИК: 048952615

Телефон: (834-2) 32-22-87; факс: 32-67-90

_____________________________В. К. Фомин

(м.п.)

Заявитель