Договор № ______

об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям

по индивидуальному проекту

г. Саранск								        «___» _________ 2010 г.

Закрытое акционерное Общество – техническая фирма «Ватт», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального директора Фомина В. К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора. Общие положения

1.1. В соответствии с условиями Договора стороны обязуются выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта Заявителя: ________________________________________________, расположен___ по адресу: г. Саранск, ________________________ (далее по тексту – Объект) к электрическим сетям Сетевой организации в пределах максимальной заявленной мощности _____ кВт на уровне напряжения ____ кВ по __ категории надежности электроснабжения, а Заявитель обязуется оплатить технологическое присоединение.

1.2. Деятельность сторон осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора и индивидуальными техническими условиями (далее по тексту - ТУ), разрабатываемыми Сетевой организацией, являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

- Существенные условия

  - По Договору существенными условиями являются:

    - Мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя:

      - подготовку Сетевой организацией ТУ;

      - разработку Сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

      - разработку Заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

      - проведение экспертизы проектной документации, разработанной по ТУ для Сетевой организации;

      - предоставление Сетевой организацией пакета документов по расчету платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в Правление Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия (далее по тексту - РЭК РМ) и вынесение Правлением РЭК РМ Постановления об утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

      - выполнение ТУ Заявителем и Сетевой организацией;

      - проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;

      - осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта государственным инспектором Волжско-Окского Управления Ростехнадзора при участии Сетевой организации и Заявителя и получение Акта допуска в эксплуатацию электроустановки Заявителя;

  - осуществление Сетевой организацией фактического присоединения Объекта к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

    - Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению определены в разделе 3 Договора.

    - Срок осуществления сторонами мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год со дня вынесения Постановления РЭК РМ об утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

    - Ответственность сторон за несоблюдение установленных Договором сроков исполнения своих обязательств предусмотрена в разделе 6 Договора.

    - Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон предусмотрен в разделе 7 Договора.

    - Размер, порядок и сроки внесения Заявителем платы за технологическое присоединение определены в разделе 5 Договора.

- Обязательства сторон по выполнению мероприятий

по технологическому присоединению

  - Заявитель обязуется:

- подписать оба экземпляра проекта Договора в течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией проекта Договора и направить 1 экземпляр Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Договор;

- не изменять заявленную к присоединению мощность, указанную в Заявке на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (далее по тексту - Заявка);

- надлежащим образом исполнить указанные в разделе 5 Договора обязательства по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта к электрическим сетям Сетевой организации;

- с привлечением проектной организации, имеющей свидетельство СРО,, разработать и представить на согласование Сетевой организации проектную документацию на технологическое присоединение, отвечающую требованиям нормативно-технической документации и ТУ;

- при получении от Сетевой организации мотивированных замечаний к проектной документации внести изменения/дополнения в указанную проектную документацию и в течение 10 рабочих дней с момента изменения направить проектную документацию на повторное согласование Сетевой организации;

- выполнить работы по реализации проекта, разработанного в соответствии с ТУ, (в части, касающейся Заявителя) в течение 1 года после вынесения Постановления РЭК РМ об утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

- своевременно направить Сетевой организации уведомление о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта;

- получить в Волжско-Окском Управлении Ростехнадзора Акт допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств Объекта;

- обеспечить доступ Сетевой организации к энергопринимающим устройствам Объекта и участие своего уполномоченного представителя при выполнении Сетевой организацией действий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям Сетевой организации. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был уведомлен надлежащим образом, является основанием для перенесения Сетевой организацией сроков выполнения работ по фактическому присоединению;

- в течение 3 рабочих дней с момента получения подписать и вернуть Сетевой организации 1 экземпляр Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности;

- в течение 3 рабочих дней с момента получения подписать и вернуть Сетевой организации 1 экземпляр Акта об осуществлении технологического присоединения.

  - Сетевая организация обязуется:

    - в течение 15 рабочих дней, с даты заключения Договора подготовить и выдать Заявителю ТУ;

    - согласовать представленную Заявителем проектную документацию по выполнению ТУ или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием сроков их устранения;

    - после оплаты аванса Заявителем подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта в вышестоящую сетевую организацию;

    - заключить и исполнить договор технологического присоединения с вышестоящей сетевой организацией;

    - в течение 3 месяцев со дня внесения аванса Заявителем разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц проектную документацию на технологическое присоединение (в части, касающейся Сетевой организации), отвечающую требованиям, предъявляемым к нормативно-технической документации и ТУ;

    - направить на экспертизу разработанную проектную документацию;

    - после получения положительного экспертного заключения по проектной документации, подготовить и направить в РЭК РМ для утверждения пакет документов по расчету платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

    - после вынесения Правлением РЭК РМ Постановления об утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту и исполнения Заявителем п. 5.6. Договора, в течение 1 года выполнить работы по реализации проекта, разработанного в соответствии с ТУ (в части, касающейся Сетевой организации);

    - в течение 7 рабочих дней после проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта государственным инспектором Волжско-Окского Управления Ростехнадзора и получения Акта допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств Объекта, направить Заявителю для подписания оформленный со своей стороны Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон в двух экземплярах;

    - после получения подписанного Заявителем Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон направить Заявителю для подписания оформленный со своей сторон Акт об осуществлении технологического присоединения в двух экземплярах;

    - в течение 15 рабочих дней после получения подписанного Заявителем Акта об осуществлении технологического присоединения осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта к электрическим сетям Сетевой организации и фактическую подачу напряжения и мощности.

- Права сторон

  - Сетевая организация вправе:

    - осуществлять беспрепятственный доступ к электроустановкам Заявителя в присутствии его представителя для проверки выполнения ТУ;

    - в случае нарушения Заявителем срока выполнения мероприятий по реализации ТУ, или сроков оплаты, предусмотренных разделом 5 Договора, в одностороннем порядке увеличить срок технологического присоединения Объекта на соответствующий срок задержки;

    - приостановить исполнение своих обязательств по Договору либо отказаться от их исполнения и потребовать возмещения убытков Заявителем в случае просрочки последним проведения любых платежей, предусмотренных разделом 5 Договора;

    - в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае, если Заявитель до истечения срока установленного п. 2.1.3. Договора не исполнил обязательства по оплате, либо не приступил к исполнению обязательств предусмотренных ТУ;

    - в случае изменения Заявителем заявленной к присоединению мощности, указанной в Заявке, в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возврата Заявителю внесенной оплаты.

  - Заявитель вправе:

    - запрашивать у Сетевой организации пояснения по выданным ТУ;

    - отказаться от выполнения условий Договора в порядке, указанном в п. 9.2. Договора, а также в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении Сетевой организацией указанных в Договоре сроков технологического присоединения.

- Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов

  - Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта устанавливается Постановлением РЭК РМ после предоставления Сетевой организацией пакета документов по расчету платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

  - Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта определяется по формуле:

Птп = Пнтв + Пств + Пум (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение устанавливаемая Постановлением Правления РЭК РМ по индивидуальному проекту;

Пнтв – плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО - ТФ «Ватт» при наличии технической возможности технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением РЭК РМ от 28 декабря 2009 г. № 62 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2010 год» и составляет:

Пнтв = 47,92 Х N Х 2 = руб. (без НДС),

Пнтв с НДС 18% = руб.,

где:

47,92 - ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО - ТФ «Ватт» при наличии технической возможности технологического присоединения, руб/кВт (без НДС);

N - величина присоединяемой мощности, указанная в Заявке, кВт;

2 – коэффициент, учитывающий категорию надежности электроснабжения.

Пств - плата за создание технической возможности технологического присоединения определяется по формуле:

Пств =  Пств-1 + Пств-2 (руб.)

где:

Пств-1 – плата за создание технической возможности технологического присоединения в части разработки проектной документации определяется на основании Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в г.Москве МРР-3.2.06.06-06; Москва 2006 г. и Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Городские инженерные сооружения и коммуникации (Письмо Росстроя от 24.04.2008 г. №ВБ – 1711/02), и составляет:

Пств-1 = руб. (без НДС 18%),

Пств-1 с НДС 18% = руб.

Пств-2 - плата за создание технической возможности технологического присоединения в части монтажа силового оборудования определяется в дальнейшем после разработки проектно-сметной документации;

Пум - плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» (увеличение максимальной мощности) определяется в соответствии с Постановлением РЭК РМ от 28 декабря 2009 г. № 62 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2010 год» и составляет:

Пум = 94,64 Х N Х 2 = руб. (без НДС),

Пум с НДС 18% = руб.,

где:

94,64 - ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» (увеличение максимальной мощности), руб/кВт (без НДС);

N - величина присоединяемой мощности, указанная в Заявке, кВт;

2 – коэффициент, учитывающий категорию надежности электроснабжения.

  - Размер аванса за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта определяется по формуле:

Паванс = Пнтв + Пств-1 + Пум

Паванс = руб. (в т.ч. НДС 18%)

Размер аванса за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта составляет _________________ (прописью) рублей ___ коп., в том числе НДС18% _____________ (прописью) рублей ___ коп.

  - Окончательная оплата по Договору осуществляется Заявителем в течение 10 календарных дней после вынесения Правлением РЭК РМ Постановления об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту;

  - Платежи осуществляются Заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в Договоре с указанием назначения платежа, либо любым другим способом, не запрещенным действующим законодательством.

- Ответственность сторон

за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Сторона по Договору при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.

  - В случае одностороннего отказа Заявителя от исполнения условий Договора по причинам, не зависящим от Сетевой организации, авансовый платеж возврату Заявителю не подлежит.

  - В случае одностороннего отказа Заявителя от исполнения условий Договора с Заявителя взимается неустойка в размере затрат Сетевой организации, связанных с исполнением обязательств по Договору.

  - Факт расторжения Договора оформляется Соглашением о расторжении Договора, в котором определяется размер затрат Сетевой организации, подлежащий компенсации Заявителем.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора и препятствующими его выполнению.

- Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон

    - Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон осуществляется путем подписания сторонами Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

    - Граница балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон устанавливается в точке технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта к электрическим сетям Сетевой организации.

- Порядок разрешения споров

  - Споры, связанные с исполнением Договора, урегулируются сторонами в претензионном порядке.

  - Неурегулированные в претензионном порядке споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

- Срок действия договора

  - Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра Договора в Сетевую организацию и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям, установленным законом или Договором. В случаях одностороннего отказа от Договора, когда такой отказ предусмотрен законом или условиями Договора, сторона, расторгающая Договор, обязана письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

  - В случае не исполнения Заявителем п. 5.4. Договора в течение 30 календарных дней после его заключения, настоящий Договор считается расторгнутым.

  - Срок технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта может быть изменен Сетевой организацией в одностороннем порядке в случае ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности к центру питания вышестоящей сетевой организации; при изменении срока Заявителю направляется уведомление.

  - Стороны имеют право исполнить свои обязательства по Договору досрочно.

- Особые условия

  - Создаваемое сторонами при исполнении условий Договора движимое и недвижимое имущество является собственностью стороны, создавшей это имущество с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации.

- Заключительные положения

  - Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Сетевой организации, второй - у Заявителя, третий передается вместе с пакетом документов по расчету платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в Правление РЭК РМ для рассмотрения.

  - При возникновении каких-либо обстоятельств, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все изменения и дополнения к Договору вносятся в письменном виде путем составления единого документа, подписанного полномочными представителями сторон и скрепленного печатями.

  - Все приложения и дополнения должны иметь ссылку на Договор и являются его неотъемлемой частью.

- Приложения к Договору

- Приложение № 1: Индивидуальные технические условия на технологическое присоединение № __________ от «___» _________ 20___ г.

- Адреса и реквизиты сторон

Сетевая организация

Закрытое акционерное Общество – техническая фирма «Ватт»

430007, РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 93

ИНН: 1325002676

КПП: 132801001

ОКПО: 03220529; ОКВЭД: 40.10.3

р/с: 40702810539010100157

к/с: 30101810100000000615

в Мордовском отделении № 8589 АСБ РФ (ОАО)

БИК: 048952615

Телефон: (834-2) 32-22-87; факс: (834-2) 32-67-90

Генеральный директор                                   						 В. К. Фомин

(м.п.)

Заявитель