Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (апрель 2011 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й эксплуатационный район |
| 1 | ТП – 39 | 01.04.11 09-00 | 01.04.11 16-00 |  |
| 2 | ТП – 157 – А | 05.04.11 09-00 | 05.04.11 16-00 |  |
| 3 | ТП – 22 | 05.04.11 15-00 | 05.04.11 18-00 |  |
| 4 | ТП – 154 | 06.04.11 09-00 | 06.04.11 16-00 |  |
| 5 | ТП – 488 | 06.04.11 14-00 | 06.04.11 17-00 |  |
| 6 | ТП – 282 щ1р7 КЛ – 0,4 кВ | 06.04.11 09-00 | 06.04.11 16-00 |  |
| 7 | КЛ – 6 кВ от ТП – 21 до ТП – 594 | 07.04.11 09-00 | 07.04.11 17-00 |  |
| 7 | ТП – 96 | 08.04.11 09-00 | 08.04.11 16-30 |  |
| 8 | ТП – 428 | 08.04.11 09-00 | 08.04.11 16-30 |  |
| 9 | ТП – 59 | 08.04.11 09-00 | 08.04.11 16-30 |  |
| 10 | ВЛ – 6 кВ от ТП – 96 до ТП – 106 | 08.04.11 09-00 | 08.04.11 16-30 |  |
| 11 | КЛ – 10 кВ от ТП – 230 до ТП – 245 | 11.04.11 09-00 | 11.04.11 11-00 |  |
| 12 | ТП – 23 РУ – 6 кВ | 11.04.11 09-00 | 11.04.11 11-30 |  |
| 13 | ТП – 102 щ1 | 12.04.11 09-00 | 12.04.11 13-00 |  |
| 14 | КЛ – 6 кВ от ТП – 175 до ТП – 235 | 12.04.11 09-00 | 15.04.11 16-00 |  |
| 15 | ТП – 171 | 13.04.11 09-00 | 13.04.11 16-00 |  |
| 16 | КЛ – 6 кВ от ТЭЦ – 1 до ТП – 328 | 13.04.11 09-00 | 19.04.11 16-30 |  |
| 17 | ТП – 122 щ1 р1 | 14.04.11 09-00 | 14.04.11 16-30 |  |
| 18 | ТП – 270 тр – р№2 | 14.04.11 09-00 | 14.04.11 11-00 |  |
| 19 | ТП – 122 щ1 р3 | 15.04.11 09-00 | 15.04.11 16-30 |  |
| 20 | ТП – 14 р2 | 15.04.11 09-00 | 15.04.11 10-00 |  |
| 21 | ТП – 184 | 18.04.11 09-00 | 18.04.11 16-30 |  |
| 22 | ТП – 201 | 19.04.11 09-00 | 19.04.11 16-30 |  |
| 23 | ТП – 285 | 20.04.11 09-00 | 20.04.11 16-30 |  |
| 24 | ТП – 475 р1,3 | 21.04.11 09-00 | 21.04.11 16-00 |  |
| 25 | КЛ – 6 кВ от ТП – 21 до ТП – 594 | 21.04.11 09-00 | 22.04.11 16-00 |  |
| 26 | ТП – 378 тр – р№2 | 22.04.11 13-30 | 22.04.11 16-30 |  |
| 27 | ТП – 188 | 25.04.11 09-00 | 25.04.11 16-30 |  |
| 28 | ВЛ – 6 кВ от ТП – 392 до ТП – 251 | 25.04.11 09-00 | 25.04.11 16-00 |  |
| 29 | КЛ – 6 кВ от ТП – 522 до ТП – 523 | 28.04.11 09-00 | 30.04.11 16-00 |  |
| 30 | ТП – 203 | 28.04.11 09-00 | 28.04.11 16-00 |  |
| 2-й эксплуатационный район |
| 31 | ВЛ-0,4кВ от ТП-324 руб.2 ВЛ-6кВ от ТП-324-485 | 04.04.2011 с 9.00 05.04.2011 с9.00 05.04.2011 с10.00 | 04.04.2011 до 16.00 05.04.2011 с16.00 05.04.2011 с15.00 | Капитальный ремонт линии ОАО «Теплосервис» |
| 32 | КЛ-6кВ от ТП-366 до ТП-640 | 04.04.2011 с 9.00 | 04.04.2011 до 14.00 | Испытания кабеля |
| 33 | ТП-280 | 03.04.2011 с.21.00 | 04.04.2011 до 03.00 | Замена трансформатора |
| 34 | ТП-221 | 04.04.2011 с 9.00 | 04.04.2011 до 11.00 | Устранение дефектов |
| 35 | ТП-421 | 04.04.2011 с 13.00 | 04.04.2011 с 16.00 | Устранение дефектов |
| 36 | КЛ-6кВ от ТП-383 до п/ст «Восточная» яч.9 | 05.04.11 с 9.00 06.04.2011 с 9.00 | 05.04.2011 до 15.00 06.04.2011 до 16.00 | Испытание кабеля Монтаж соединительных муфт |
| 37 | КЛ-6кВ от ТП-103 до ТП-391 | 05.04.2011 с.9.00 | 08.04.2011 до 20.00 | Испытание кабеля Монтаж соединительных муфт |
| 38 | ТП-95,758,330 | 06.04.2011 с 9.00 | 06.04.2011 до 16.00 | Отключение ТП-95 Монтаж соединительных муфт |
| 39 | ТП-553 | 08.04.2011 с.9.00 | 08.04.2011 до 16.00 | Средний ремонт |
| 40 | ВЛ-0,4кВ от ТП-540 руб.8 | 12.04.2011 с 9.00 | 12.04.2011 с 11.00 | Замена опоры |
| 41 | КЛ-6кВ от ТП-481 до ЯКНО №0140 | 12.04.2011 с 9.00 | 12.04.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 42 | ТП-333 | 13.04.2011 с 9.00 | 13.04.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ до ВЛ-0,4кВ |
| 43 | ТП-271 | 13.04.2011 с 9.00 | 21.04.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ на ж/д Б.Эрьзи,4 |
| 44 | ВЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-62 | 13.04.2011 с 9.00 | 13.04.2011 до 11.00 | Испытание РВО-6 |
| 45 | ВЛ-6кВ от ТП-88,223,172 | 14.04.2011 с 9.00 | 14.04.2011 до 11.00 | Испытание РВО-6 |
| 46 | ВЛ-6кВ от ТП-183 до ТП-427 | 15.04.2011 с 9.00 | 15.04.2011 до 12.00 | Испытание РВО-6 |
| 47 | ТП-575 до п/ст «Юго-Западная» яч.44 | 16.04.2011 с 8.00 | 16.04 2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 48 | КЛ-6кВ от ТП-481 до ЯКНО №0140 | 19.042011 с 13.00 | 22.04 2011 до 19.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 49 | ТП-341 | 19.04.2011 с.10.00 | 19.04.2011 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 50 | ТП-366 | 21.04.2011 с10.00 | 21.04.2011 до 16.00 | Средний ремонт |
| 51 | ТП-88 руб.5 | 21.04.2011 с.10.00 | 21.04.2011 до 16.00 | Капитальный ремонт линии |
| 52 |  | 25.04.2011 с 9.00 | 25.04.2011 до 16.00 | Капитальный ремонт линии |
| 53 | ТП-324-138-508 | 25.04.2011 с.9.00 | 25.04.2011 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 54 | ТП-167-125,711 | 26.04.2011 с 9.00 | 26.04.2011 до 12.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 55 | ТП-167-324 | 26.04.2011 с 13.00 | 26.04.2011 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 56 | КЛ-6кВ от п/ст «Юго-Западная» яч.14 до ТП-327 | 28.04.2011 с 9.00 | 30.04.2011 до 17.00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 57 | ТП-417 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Реконструкция сетей в п.Чекаевский |
| 58 | ТП-764 руб.1 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 59 | ТП-360 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Чистка изоляторов, ремонт стены-закрыт проем в стене |
| 60 | ТП-705 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Переопрессовка наконечников, протяжка контактов |
| 61 | ТП-306 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Уборка помещений, установка барьера, совок, чистка изоляторов |
| 62 | ТП-302 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Ремонт двери, подтяжка резиновой прокладки фазы «С» |
| 63 | ТП-303 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Протяжка контактов, подтянули резиновую прокладку фазы «А» |
| 64 | ТП-764 руб.1 | 04.04.2011 | 04.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 65 | ТП-191 руб.1 | 04.04.2011 | 04.04.2011 | Ремонт ввода на школу |
| 66 | ТП-764 руб.1 | 05.04.2011 | 05.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 67 | ТП-417 | 05.04.2011 | 05.04.2011 | Реконструкция сетей в п.Чекаевский |
| 68 | ТП-417 | 06.04.2011 | 06.04.2011 | Реконструкция сетей в п.Чекаевский |
| 69 | ТП-764 руб.1 | 06.04.2011 | 06.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 70 | ТП-468 | 06.04.2011 | 06.04.2011 | Текущий ремонт |
| 71 | ТП-162 | 06.04.2011 | 06.04.2011 | Текущий ремонт |
| 72 | ТП-764 руб.1 | 07.04.2011 | 07.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 73 | ТП-417 | 07.04.2011 | 07.04.2011 | Реконструкция сетей в п.Чекаевский |
| 74 | ТП-764 руб.1,2 | 08.04.2011 | 08.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 75 | ТП-764 руб.1 | 11.04.2011 | 11.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 76 | ТП-764 руб.1 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 77 | ТП-614 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | Ремонт эл.оборудования секции №2 |
| 78 | ТП-395 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | Демонтаж ВН-16 яч.3 |
| 79 | ТП-53 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | Плановый текущий ремонт |
| 80 | ТП-322 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | Текущий ремонт |
| 81 | ТП-764 руб.1 | 13.04.2011 | 13.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 82 | ТП-195 | 13.04.2011 | 13.04.2011 | Текущий ремонт |
| 83 | ТП-417 | 13.04.2011 | 13.04.2011 | Реконструкция сетей в п.Чекаевский |
| 84 | ТП-417 | 14.04.2011 | 14.04.2011 | Реконструкция сетей в п.Чекаевский |
| 85 | ТП-764 руб.1 | 14.04.2011 | 14.04.2011 | ТП-764 руб.1 |
| 86 | ТП-429 | 15.04.2011 | 15.04.2011 | Ремонт КЛ №2 яч.7 |
| 87 | ТП-471 | 18.04.2011 | 18.04.2011 | Средний ремонт |
| 88 | ТП-429 | 18.04.2011 | 18.04.2011 | Ремонт РЛНД ПКУЭ 0814 |
| 89 | ТП-191 руб.4 | 19.04.2011 | 19.04.2011 | Восстановление ВЛ-0,4 кВ |
| 90 | ТП-471 | 19.04.2011 | 19.04.2011 | Средний ремонт |
| 91 | ТП-764 руб.2,4 | 20.04.2011 | 20.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 92 | ТП-471 | 20.04.2011 | 20.04.2011 | Средний ремонт |
| 93 | ТП-191 руб.4 | 20.04.2011 | 20.04.2011 | Перетяжка проводов |
| 94 | ТП-595 руб.4 | 20.04.2011 | 20.04.2011 | Монтаж подкос-крепления |
| 95 | ТП-764 руб.2,4 | 21.04.2011 | 21.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 96 | ТП-94 | 21.04.2011 | 21.04.2011 | Плановый текущий ремонт ТП-94 |
| 97 | ТП-596 | 21.04.2011 | 21.04.2011 |  |
| 98 | ТП-1469 | 21.04.2011 | 21.04.2011 |  |
| 99 | ТП-94 | 22.04.2011 | 22.04.2011 | Плановый текущий ремонт ТП-94 |
| 100 | ТП-596 | 22.04.2011 | 22.04.2011 |  |
| 101 | ТП-1469 | 22.04.2011 | 22.04.2011 |  |
| 102 | ТП-742 | 22.04.2011 | 22.04.2011 | Замена автомата |
| 103 | ТП-322 руб.3 | 25.04.2011 | 25.04.2011 | Испытание КПЗ |
| 104 | ТП-180 руб.1 | 26.04.2011 | 26.04.2011 | Замена опор |
| 105 | п/ст "Южная" яч.108, яч.206 - ТП-318 | 26.04.2011 | 26.04.2011 | Испытание РВО |
| 106 | ТП-764 руб.1,4 | 28.04.2011 | 28.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 107 | ТП-764 руб.1,2,4 | 29.04.2011 | 29.04.2011 | Реконструкция сетей п.Ялга |
| 108 | ТП-105 руб.6 | 29.04.2011 | 29.04.2011 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |