О вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

1 эксплуатационный район (март) 2011 г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-10 кВ от п/с С-З яч. 308 до ТП-601 | 01.03.11г 09-00 | 14.03.11г. 16-00 |  |
| 2 | ТП-466 | 01.03.11 09-00 | 01.03.11г. 16-00 |  |
| 3 | ТП-465 | 02.03.11 09-00 | 02.03.11г. 16-00 |  |
| 4 | ТП-464 | 03.03.11г. 09-00 | 03.03.11г. 16-00 |  |
| 5 | ТП-358 | 04.03.11г. 09-00 | 04.03.11г. 16-00 |  |
| 6 | ТП-373 | 05.03.11г. 09-00 | 05.03.11г. 16-00 |  |
| 7 | ТП-199 р-11 ул.Веселовского,6 | 05.03.11г. 09-00 | 05.03.11г. 12-00 |  |
| 7 | ТП-594 р-2,3 | 05.03.11г. 09-00 | 05.03.11г. 16-30 |  |
| 8 | ТП-202 | 10.03.11г. 09-00 | 10.03.11г. 16-30 |  |
| 9 | ТП-476 | 11.03.11г. 09-00 | 11.03.11г. 16-00 |  |
| 10 | ТП-199 | 15.03.11г. 09-00 | 15.03.11г. 16-00 |  |
| 11 | ТП-200 | 16.03.11г. 09-00 | 16.03.11г. 16-00 |  |
| 12 | ТП-242 | 17.03.11г. 09-00 | 17.03.11г. 16-30 |  |
| 13 | ТП-2 | 18.03.11г. 09-00 | 18.03.11г. 16-00 |  |
| 14 | ТП-217 | 21.03.11г. 09-00 | 21.03.11г. 16-00 |  |
| 15 | ТП-282 щ2р9 Д/сад | 21.03.11г. 13-30 | 21.03.11г. 16-00 |  |
| 16 | ТП-13 | 22.03.11г. 09-00 | 22.03.11г. 16-30 |  |
| 17 | КЛ-18 | 23.03.11г. 09-00 | 23.03.11г. 16-30 |  |
| 18 | ТП-23 | 24.03.11г. 09-00 | 24.03.11г. 16-00 |  |
| 19 | ТП-203 щ2р15 ул.Веселовского,24 | 24.03.11г. 14-00 | 24.03.11г. 16-30 |  |
| 20 | ТП-488 | 28.03.11г. 15-00 | 28.03.11г. 16-30 |  |
| 21 | ТП-270 | 28.03.11г. 09-00 | 28.03.11г. 16-30 |  |
| 22 | ТП18 щ1р3 ул.Рабочая | 28.03.11г. 09-00 | 28.03.11г. 16-30 |  |
| 23 | ТП-90 | 30.03.11г. 09-00 | 30.03.11г. 16-30 |  |
| 24 | ТП-475 | 30.03.11г. 09-00 | 30.03.11г. 16-00 |  |
| 25 | ТП-50 щ1 | 31.03.11г. 09-00 | 31.03.11г. 12-00 |  |
| 26 | ТП-50 щ2 | 31.03.11г. 13-30 | 31.03.11г. 16-30 |  |
| 27 | ТП-21 щ2, тр-р№2 | 31.03.11г. 09-00 | 31.03.11г. 16-30 |  |
| 28 | ТП-122 р-3 | 28.03.11г. 09-00 | 28.03.11г. 12-00 |  |