О вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

2 эксплуатационный район (март) 2011 г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-6кВ от ТП-408 до ВЛ-124,128,766 | 28.02.2011 с 9.00 | 04.03.2011 до 17.00 | Монтаж соединительных муфт |
| 2 | ТП-283 | 01.03.2011 с 9.00 | 01.03.2011 до 16.00 | Установка Т-2, монтаж вводной панели |
| 3 | ТП-88 руб.7 | 01.03.2011 с 9.00 | 01.03.2011 до 16.00 | Обрезка деревьев |
| 4 | ТП-499 руб.4 | 02.03.2011 с 9.00 | 02.03.2011 до 16.00 | Удаление аварийных деревьев «Зеленстрой» |
| 5 | КЛ-6кВ от РП-10 яч.10 до п/ст «Центральная» яч.6 | 02.03.2011 с 9.00 | 03.03.2011 до 16.00 | Монтаж соединительных муфт |
| 6 | ТП-407 | 09.03.2011 с.9.00 | 09.03.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 7 | ТП-409 | 10.03.2011 с 9.00 | 11.03.2011 до 16.00 | Установка опор ООО «Горпроект» |
| 8 | ТП-273 | 10.03.2011 с 9.00 | 10.03.2011 до 16.00 | Средний ремонт |
| 9 | ТП-38 | 11.03.2011 с 9.00 | 11.03.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 10 | ТП-436 | 12.03.2011 с 9.00 | 12.03.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 11 | ТП-288 | 16.03.2011 с 9.00 | 16.03.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 12 | ТП-124 руб.5 | 16.03.2011 17.03.2011 21.03.2011 с 9.00 22.03.2011 23.03.2011 | 16.03.2011 17.03.2011 21.03.2011 до 16.00 22.03.2011 23.03.2011 | Допуск бригады ООО «Горпроект» |
| 13 | ТП-58 | 17.03.2011 с 9.00 | 17.03.2011 до 16.00 | Средний ремонт |
| 14 | ТП-151 руб.7 | 18.03.2011 с 9.00 | 18.03.2011 до 16.00 | Монтаж соединительной муфты |
| 15 | ТП-618 | 18.03.2011 с 9.00 | 18.03.2011 до 16.00 | Средний ремонт |
| 16 | ТП-426 | 21.03.2011 с 9.00 | 21.03.2011 до 16.00 | Средний ремонт |
| 17 | ТП-333 | 23.03.2011 с 9.00 | 23.03.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 18 | ТП-437 | 24.03.2011 с 9.00 | 24.03.2011 до 16.00 | Средний ремонт |
| 19 | ТП-386 | 25.03.2011 с 9.00 | 25.03.2011 до 16.00 | Средний ремонт |
| 20 | ТП-280 | 29.03.2011 с 10.00 | 29.03.2011 до 14.30 | Устранение дефектов |
| 21 | ТП-367 | 30.03.2011 с 9.00 | 30.03.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 22 | ТП-363 | 31.03.2011 с 9.00 | 31.03.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |